Περιγράψτε έναν ρεαλιστικό πλήρη Κύκλο Ζωής Ανάπτυξης Λογισμικού που υιοθετεί μια δομημένη μεθοδολογία ανάλυσης και σχεδίασης (αναφερθείτε στις φάσεις με μία σύντομη περιγραφή τους.

-Μελέτη Εφαρμογής

Στα πλαίσια της Φάσης 1, θα πραγματοποιηθεί η Μελέτη Εφαρμογής του Συστήματος. Στόχος αυτής είναι να γίνει η αποτύπωση των απαιτήσεων των χρηστών, η μελέτη των υπαρχόντων συστημάτων, η καταγραφή των σεναρίων ελέγχου, η καταγραφή των αδυναμιών και των κινδύνων και η οριστικοποίηση της μεθοδολογίας υλοποίησης. Στο χρονικό διάστημα αυτό, θα πραγματοποιηθεί και η πλήρης ανάλυση και σχεδιασμός της αρχιτεκτονικής του συστήματος και των υποσυστημάτων αυτού και θα τεθούν οι λειτουργικές προδιαγραφές.

-Ανάπτυξη εφαρμογών και υλοποίηση του Πληροφοριακού Συστήματος

Στα πλαίσια της παρούσας Φάσης θα γίνει η ανάπτυξη όλων των εφαρμογών του συστήματος. Επιπροσθέτως, θα γίνει η εγκατάσταση του τυποποιημένου λογισμικού και του λογισμικού των εφαρμογών που θα αναπτύξει η Εταιρεία μας στους χώρους της Αναθέτουσας Αρχής, ενώ θα πραγματοποιηθούν και όλες οι απαιτούμενες δοκιμές ελέγχου του συστήματος, μέσω των οποίων θα εξασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία τους

-Μετάπτωση Δεδομένων

Πρόκειται για την Φάση της Μετάπτωσης των δεδομένων από το παλαιό σύστημα στο νέο. Η φάση αυτή θα διεξαχθεί σταδιακά και σε παραλληλία με την Φάση 2. Στα πλαίσια της φάσης αυτής, θα γίνει χρήση των μηχανισμών και των εφαρμογών που έχουν αναπτυχθεί στα πλαίσια των εφαρμογών ενοποίησης και διαχείρισης δεδομένων. Στόχος της φάσης αυτής είναι η πλήρης εξάλειψη των «προβληματικών» εγγραφών του συστήματος και η μεταφορά στην νέα βάση δεδομένων των «καθαρών» στοιχείων. Αυτά χαρακτηρίζονται από την έλλειψη διπλοεγγραφών αλλά και την πληρότητα και ακεραιότητα των δεδομένων που αφορούν τους εμπλεκομένους. Με το πέρας της παραπάνω διαδικασίας, θα έχει ολοκληρωθεί με αυτόματο τρόπο η εισαγωγή των στοιχείων στο νέο Πληροφοριακό Σύστημα (νέα Βάση Δεδομένων) και θα έχουν εντοπιστεί οι προβληματικές εγγραφές οι οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν και να εισαχθούν στο νέο σύστημα με αυτοματοποιημένο τρόπο.

-Εκπαιδευτική Πιλοτική Λειτουργία

Στα πλαίσια της Φάσης αυτής θα ολοκληρωθεί η Εκπαίδευση των χρηστών του συστήματος. Στα πλαίσια της Δραστηριότητας αυτής, θα πραγματοποιηθούν όλα τα εκπαιδευτικά σεμινάρια που αφορούν την εξοικείωση των χρηστών σε θέματα σχετικά με τη λειτουργία, διαχείριση και συντήρηση του προσφερόμενου λογισμικού και των εφαρμογών.

-Πιλοτική Λειτουργία

Πρόκειται για την Φάση της λειτουργίας του συστήματος σε Πιλοτική Λειτουργία. Το σύστημα θα κληθεί να λειτουργήσει σε συνθήκες παραγωγής ενώ ένας μηχανισμός υποστήριξης θα φροντίζει για την διόρθωση των λαθών και των προβλημάτων. Επιπλέον θα διεξαχθούν οι τελικές δοκιμές του Πληροφοριακού Συστήματος και θα πραγματοποιηθεί η εκπαίδευση των χρηστών.

-Παραγωγική Λειτουργία

Πρόκειται για την φάση κατά την οποία το σύστημα θα λειτουργήσει σε συνθήκες πραγματικής παραγωγής. Επίσης θα λειτουργήσει σε πραγματικές συνθήκες εργασίας και θα χρησιμοποιηθεί απρόσκοπτα από το σύνολο των προβλεπόμενων χρηστών.

Πως διασφαλίζω την ποιότητα των παραδοτέων του κύκλου ζωής και πως τεκμηριώνω το επίπεδο συμμόρφωσης για τα συμφωνημένα ποιοτικά χαρακτηριστικά του λογισμικού;

Για τη διασφάλιση στο τέλος του κάθε κύκλου, κάνω review ώστε να εντοπίσω τα λάθη και να μην τα μεταφέρω στο άλλο σκέλος.

Μέθοδος Υπολογισμού Βαθμού Συμμόρφωσης
Ο βαθμός συμμόρφωσης για κάθε απαίτηση θα υπολογίζεται από το γινόμενο του βαθμού σπουδαιότητας και του ποσοστού συμμόρφωσης που έχει προκύψει από την εκτέλεση των σεναρίων ελέγχου που αντιστοιχούν σε κάθε απαίτηση.

Σενάρια:
Ταυτ. Απαίτησης	Κρίσιμη	Δείκτης Σπουδαιότητας	Ποσοστό Συμμόρφωσης	Βαθμός Συμμόρφωσης
Απαιτ.1	Ναι	5	85%	4.25
Απαιτ.2	Ναι	5	90%	4.5
Απαιτ.3	Οχι	4	70%	2.8
Απαιτ.4	Οχι	3	60%	1.8
Απαίτ.χ	Όχι	5	80%	4
Συνολικό ποσοστό συμμόρφωσης		22	79%	17.35

Μπορώ να χρησιμοποιήσω βοηθητικό λογισμικό στις φάσεις ανάπτυξης λογισμικού και τι θα πετύχω με αυτό;

(Νομίζω διαφάνεια Computer Aided Software Engineering)

Το βοηθητικό λογισμικό που χρησιμοποιείται στις φάσεις ανάπτυξης λογισμικού είναι το CASE (Computer Aided Software Engineering).

Υλοποιεί τις σχέσεις που είναι αναγκαίες για την ανάπτυξη λογισμικού :
- Παρουσίαση: Στόχος η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της επίδρασης του χρήστη με το περιβάλλον του.
- Δεδομένα: Στόχος η διασφάλιση ότι όλες οι πληροφορίες στο περιβάλλον διαχειρίζονται με τρόπο συνεκτικό, άσχετο με το πως τα διαχειρίζονται τα διάφορα τμήματα του εργαλείου και πως τα μεταβάλλουν.
- Έλεγχος: Στόχος είναι να επιτρέψει τον ευέλικτο συνδυασμό των λειτουργιών ενός περιβάλλοντος σύμφωνα με τις προτεραιότητες του προς ανάπτυξη έργου και ωθούμενο απο τις διαδικασίες που το περιβάλλον υποστηρίζει.
- Διαδικασία: Στόχος είναι η διασφάλιση ότι τα εργαλεία αλληλεπιδρούν αποτελεσματικά ώστε να υποστηρίξουν μια προβλεπόμενη διαδικασία.

- Χειροπιαστές τις δομημένες τεχνικές
- Επιβάλλει την Τεχνολογία Λογισμικού
- Βελτιώνει την ποιότητα λογισμικού του τελικού παραδοτέου
- Κάνει πιο εύκολη τη δημιουργία πρωτοτύπων
- Μειώνει το κόστος και το χρόνο για τη συντήρηση προγραμμάτων και βοηθάει στη τεκμηρίωση
- Αυξάνει η ταχύτητα κατασκευής
- Αυξάνεται η διορατικότητα και η επαναληψιμοτητα της διαδικασίας κατασκευής λογισμικού
- Ενθαρρύνεται η επαναχρησιμότητα του κώδικα

Υπάρχει μοντέλο που μου προσδιορίζει το επίπεδο ωριμότητας των διαδικασιών ανάπτυξης λογισμικού; Αναφερθείτε σύντομα στα 3 πρώτα επίπεδα του.

(Νομίζω διαφάνεια “Το μοντέλο CMM”, το μόνο που έχει ωριμότητα, σελίδα 23 και πιο κάτω έχει και επίπεδα)

Το μοντέλο που προσδιορίζει το επίπεδο ωριμότητας των διαδικασιών ανάπτυξης λογισμικού είναι το Μοντέλο Ωριμότητας Ανθρωπίνων Ικανοτήτων (P-CMM)

Επίπεδα:
- Το αρχικό (initial). Ανεπίσημες πρακτικές διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού οι οποίες έχουν συγκεκριμένο σκοπό.
- Το επαναλαμβανόμενο (repeatable). Καθιέρωση αρχών για την ανάπτυξη των ικανοτήτων του προσωπικού
- Το καθορισμένο (defined). Τυποποίηση των βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού σε ολόκληρη την εταιρία.
- Το διαχειριζόμενο (managed). Ποσοτικοί στόχοι της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.
- Το επίπεδο βελτιστοποίησης (optimizing). Συνεχής εστίαση στη βελτίωση των ατομικών ικανοτήτων και τη παροχή κινήτρων στο έμψυχο δυναμικό.

SCRUM:

Η Scrum είναι μια ευέλικτη διεργασία που επιτρέπει την προσήλωση στην παράδοση προϊόντος με την μέγιστη επιχειρηματική αξία στο μικρότερο δυνατό χρόνο.
Επιτρέπει την ταχεία και επαναλαμβανόμενη επισκόπηση λειτουργικού κώδικα (κάθε δύο βδομάδες με ένα μήνα).
Οι ομάδες αυτό-οργανώνονται για να καθορίσουν τον καλύτερο τρόπο ολοκλήρωσης των λειτουργιών που έχουν τη μεγαλύτερη προτεραιότητα.
Ανά δύο εβδομάδες (έως ένα μήνα) μπορεί να αποφασίζεται εάν ο κώδικας θα παραδοθεί ή θα εμπλουτιστεί περαιτέρω σε ένα ακόμη sprint.

- Self-organizing teams (Αυτό-διοργανούμενες ομάδες)
- Παραγωγή λογισμικού σε μια ακολουθία από επαναλήψεις (Sprints) διάρκειας 2 έως 4 εβδομάδων
- Οι απαιτήσεις καταγράφονται ως μια λίστα στοιχείων σε ένα “product backlog”
- Δεν προδιαγράφονται συγκεκριμένες πρακτικές ανάπτυξης

Sprints:
- Τα έργα Scrum προχωρούν σε μια ακολουθία από “sprints”
- Τυπική διάρκεια 2–4 εβδομάδες ή το πολύ ένας ημερολογιακός μήνας
- Σταθερή διάρκεια οδηγεί σε καλύτερο ρυθμό
- Σε ένα sprint το προϊόν σχεδιάζεται, υλοποιείται και ελέγχεται
- Όχι αλλαγές κατά τη διάρκεια ενός Sprint

Ρόλοι:
- Product Owner
  - Καθορίζει τις λειτουργίες του προϊόντος
  - Καθορίζει το χρόνο ολοκλήρωσης (release date)
  - Είναι υπεύθυνος για την κερδοφορία του προϊόντος (ROI)
  - Θέτει προτεραιότητες στις λειτουργίες με βάση την αξία τους για τον πελάτη
  - Καθορίζει τις λειτουργίες και τις προτεραιότητες σε κάθε επανάληψη
  - Αποδέχεται ή απορρίπτει τα αποτελέσματα της εργασίας
- ScrumMaster
  - Είναι ο αντιπρόσωπος του management στο project
  - Υπεύθυνος για την τήρηση των αρχών και πρακτικών της Scrum
  - Απομακρύνει εμπόδια – επιλύει οργανωτικά προβλήματα
  - Εξασφαλίζει ότι η ομάδα είναι παραγωγική
  - Εξασφαλίζει τη συνεργασία μεταξύ όλων των ρόλων
  - Προστατεύει την ομάδα από εξωτερικές «οχλήσεις»

- Team
  - Συνήθως 5-9 άτομα
  - Δια-λειτουργική: Programmers, testers, UI designers, etc.
  - Τα μέλη πρέπει να απασχολούνται full-time
  - Με λίγες εξαιρέσεις (e.g., database administrator)
  - Οι ομάδες είναι αυτοοργανωμένες
  - Χωρίς τίτλους
  - Τα μέλη της ομάδας μπορούν να αλλάζουν μόνο μεταξύ sprints

Ceremonies:

- Sprint Planning
  - Πριν ξεκινήσει το επόμενο spring, 8 ώρες max για springs του ενός μήνα, συμμετέχουν όλοι, tasks που θα διαρκέσουν για 2 sprints και ορίζονται και οι στόχοι του sprint. Δημιουργία sprint backlog, τα user stories αναλύονται σε tasks και γίνεται εκτίμηση του κάθε task. Διαδικασία που γίνεται με όλη την ομάδα όχι μόνο με τον scrum master.
- Sprint Review
  - Παρουσίαση υλοποιήσεων κατά τη διάρκεια του spring, συνήθως έχει μορφή επίδειξης των νέων λειτουργιών και συμμετέχει όλη η ομάδα.
- Sprint Retrospective
  - Χρησιμεύει στο να βλέπουμε αν πάνε όλα καλά και τι όχι, 15-30 λεπτά και γίνεται μετά το τέλος του κάθε spring. Συμμετέχει όλη η ομάδα.
- Daily Scrum Meeting
  - Καθημερινά 15αλεπτα standups, δεν λύνονται τα προβλήματα εκεί, συμμετέχουν ενεργά όλοι και μπορεί να παρευρευθεί ο οποιοσδήποτε.

Ένα task γίνεται done όταν έχει αναπτυχθεί ο κώδικας για τις δραστηριότητες που αφορούσαν στο sprint. Έχουν γραφτεί unit,integration και performance tests. Δεν έχει εμφανή σφάλματα, δεν έχει καταστροφικά συμβάντα και έχει deploy στον test ή production server.

Artifacts:

- Product Backlog
  - Απαιτήσεις, Εκφράζονται έτσι ώστε κάθε στοιχείο να είναι χρήσιμο στους χρήστες ή πελάτες του προϊόντος. Προτεραιότητες τίθενται από product owner. Επανακαθορισμός προτεραιοτήτων στην εκκίνηση κάθε spring
- Sprint Backlog
- Burndown charts

Sprint Organization
Τα μέλη δηλώνουν ενδιαφέρον για τα tasks που θέλουν να κάνουν και δεν τους ανατίθεται δουλειά. Γίνεται καθημερινό estimation για την ολοκλήρωση της εργασίας. Κάθε μέλος της ομάδας μπορεί να τροποποιήσει το sprint backlog. Αν ένα τμήμα είναι ασαφές τότε δηλώνεται ως στοιχείο του sprint backlog με μεγαλύτερη διάρκεια και διασπάται στη συνέχεια.
User Story:
Περιεκτική, γραπτή περιγραφή μιας λειτουργίας που θα είναι χρήσιμη για τον χρήστη του λογισμικού.
- Περιγραφή: Σύντομο περιεκτικό κείμενο
- Συζήτηση: Επιπλέον πληροφορίες ή εικόνες
- Επιβεβαίωσχη: Ποιοι έλεγχοι θα διεξαχθούν για να επιβεβαιώσουμε ότι η ιστορία έχει υλοποιηθεί όπως πρέπει

- Συνδυάζουν γραπτή και προφορική επικοινωνία χρησιμοποιώντας, όπου είναι δυνατό, μια εικόνα
- Περιγράφουν λειτουργίες που έχουν αξία για τον χρήστη χρησιμοποιώντας τη γλώσσα του χρήστη
- Διαθέτουν όση λεπτομέρεια χρειάζεται κι όχι περισσότερη
- Οι πρόσθετες λεπτομέρειες προκύπτουν, μέσω συνεργατικής δουλειάς, κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης
- Πρέπει να συνοδεύονται από σενάρια ελέγχου
- Εν ολίγοις, πρέπει να ακολουθούν την προσέγγιση Independent, Negotiable, Valuable, Estimable, Small and Testable (INVEST)

Αρχιτεκτονικές N-tier
Συστήματα 3-4 επιπέδων (Client, Web, Application , Database)
Ανάλογα με τις τεχνολογίες, μπορούν να συνενωθούν σε ένα.
Ονομάζονται και client-server.
Το client κομμάτι ζητάει δεδομένα/υπηρεσίες.
Το server κομμάτι τις παρέχει.

Client:
- Αποκτούν πληροφορίες από τους servers και βασίζονται σε αυτόν για δεδομένα όπως configuration files, stock quotes ή για να μεταβιβάσουν πιο βαριές διεργασίες στον server έτσι ώστε να μην βαρύνει ο client.
- Ενεργητικός (Master)
- Στέλνει αιτήματα
- Περιμένει μέχρι να έρθει η απάντηση

Server:
- Παθητικός (Slave)
- Περιμένει αιτήματα
- Εξυπηρετείαιτήματα και στέλνει απαντήσεις

Κλιμάκωση

- Η διαδικασία με βάση την οποία επεκτείνονται τα διάφορα επίπεδο ενός συστήματος ώστε να αυξηθεί η αντοχή του στον φόρτο
- Όλες οι web υπηρεσίες από ένα σημείο φόρτου και πέρα αντιμετωπίζουν ανάγκη κλιμάκωσης

- Κάθετη κλιμάκωση
  - Επιτυχία της web εφαρμογής
  - Μεγαλύτερο φορτίο στον server και στην βάση
  - Καθυστέρηση δεδομένων
  - Upgrade του server
- Κατακόρυφη Κλιμάκωση
  - Η «κάθετη κλιμάκωση» είναι πολύ βολική γιατί δεν απαιτεί αλλαγές στο λογισμικό της υπηρεσίας
  - Έχει όμως ένα άνω όριο
    - Ένα μηχάνημα δεν μπορεί να αναβαθμίζεται αιωνίως
    - O ρυθμός αύξησης του φόρτου μπορεί να υπερβαίνει την ταχύτητα αναβάθμισης των διακομιστών
- Οριζόντια Κλιμάκωση
  - Οταν δεν επαρκεί η κατακόρυφη την επιλέγουμε
  - Προσθέτουμε σε κάθε επιπέδο περισσότερα όμοια μηχανήματα
  - Ανταπόκριση σε συνθήκες υψηλού φόρτου
  - Λογικό κόστος
  - Απαιτείται αλλαγές στον κώδικα
Clusters:

- Αναφέρεται σε ένα σύνολο ενοποιημένων μηχανημάτων που τρέχουν την ίδια διαδικασία παράλληλα χωρίζοντας μια εργασία σε τμήματα που γίνονται από το κάθε μηχάνημα ξεχωριστά και στη συνέχεια ενώνονται για να δημιουργηθεί το τελικό αποτέλεσμα
- Διασύνδεση με υψηλής ταχύτητας LAN
- Cluster: Σύνολο των κόμβων που σχηματίζουν μια ενιαία "παράλληλη" μηχανή
  - Δίνει τη δυνατότητα συνεργασίας πολλαπλών υπολογιστών για την επίλυση μεγάλων και πολύπλοκων προβλημάτων
    - Παράδειγμα: πρόγνωση καιρού

Τύποι Clustering:
- High availability clusters
  - Διάφορες υπηρεσίες είναι διαμοιρασμένες σε διάφορους κόμβους
  - Διατίθενται πλεονάζοντες κόμβοι
  - Αν κάποιος κόμβος πέσει, τότε οι υπηρεσίες του ξεκινούν σε άλλους κόμβους
- Load balancing clusters
  - Ένας συγκεκριμένος κόμβος λειτουργεί σαν ένα είδος εξισορροπητή φορτίου για την κατανομή του φορτίου σε ένα σύνολο κόμβων, έτσι ώστε το υλικό να αξιοποιείται αποτελεσματικά

Web Services & REST

Service – Oriented Architecture (SOA)
- Συλλογή από services που επικοινωνούν μεταξύ τους
- Η επικοινωνία περιλαμβάνει απλό πέρασμα δεδομένων και συντονισμό μιας δραστηριότητας από μία ή περισσότερες υπηρεσίες
- Η πιο δημοφιλής τεχνολογία SOA είναι τα Web Services

Web Services
- Τα Web services είναι μια νέα γενιά υπηρεσιών προσβάσιμων από απόσταση. Είναι ανεξάρτητες, αυτο-περιγραφόμενες (self-describing) εφαρμογές που μπορούν να δημοσιευθούν, να εντοπισθούν και να κληθούν μέσω του Web.
- Τα Web services εκτελούν ποικίλες λειτουργίες από απλά αιτήματα μέχρι πολύπλοκες επιχειρησιακές διεργασίες.
- Ο κλασικός τρόπος είναι να φτάσει μια αίτηση στον διακομιστή και αυτός να επιστρέψει μια πλήρη ιστοσελίδα
- Με την SOA προσέγγιση, ζητούνται μόνο συγκεκριμένα δεδομένα και ο πελάτης είναι υπεύθυνος για το που και πως θα τα εμφανίσει
- Όλα αυτά γίνονται με XML ή JSON πάνω από HTTP
- Οι διακομιστές είναι web-enables HTTP over TCP
- Διεπαφή με ΧΜL ή REST API
- Κλήσεις και αποτελέσματα ανταλλάσσονται με καθορισμένα πρωτόκολλα (SOAP (XML) REST( XML ή JSON)

Web services – Επικοινωνία
- Η επικοινωνία μεταξύ των διακομιστών είναι point to point
- Γνώση τοποθεσίας των διακομιστών
- Καθορισμός μορφής μηνυμάτων
- Ενημέρωση για προσθήκη και αφαίρεση διακομιστών
- Όσο αυξάνονται οι διακομιστές τόσο πιο πολύπλοκη γίνεται η point to point επικοινωνία
- Η λύση δίνεται με το Service Bus
  - Εξελιγμένη μορφή ουράς
  - Επιτρέπει την εγγυημένη ανταλλαγή μηνυμάτων με διαφόρους τρόπους (1-1, 1-Ν, Ν-Ν)
  - Δεν χρειάζεται ενημέρωση στην προσθήκη και αφαίρεση διακομιστών
  - Με την αύξηση του φόρτου εργασίας δεν χάνοντια τα μηνύματα και παραμένουν σε αναμονή για κατανάλωση αργότερα
  - CQRS
  - Event Sourcing
REST

- GET: Ζητάμε πληροφορίες
- POST: Δημιουργία καινούργιων οντοτήτων (request body)
- PUT: Update οντοτήτων που υπάρχουν ήδη στη βάση (περνάμε την πληροφορία)
- PATCH: Update οντοτήτων που υπάρχουν ήδη στη βάση (περνάμε μόνο τις αλλαγές)
- DELETE: Διαγραφή οντοτήτων που υπάρχουν ήδη στη βάση